# ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ Об условиях исполнения государственного контракта

# (О выполнении работ)

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ О выполнениИ работ

Предложения о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

- Календарный план выполнения работ (ТАБЛИЦА 1).

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

- Сведения о планируемых работах (ТАБЛИЦА 2).

- Анкета организации (ТАБЛИЦА 3).

Разработка на уровне НИР  мультимедийного, интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам  на примере ОКР: Проектирование, создание и внедрение Тритронов – нового поколения ЭВП в диапазоне частот от 0 до 1000 МГц, при значительном улучшении параметров в сравнении с существующими отечественными и зарубежными  приборами

## ТАБЛИЦА 1. «Календарный план выполнения работ»

| № п/п | Наименование этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатыва-емых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (день, месяц, год)* | Цена этапов (рубли) (средства федерально-го бюджета) | Минимальный объем привлекаемых Исполнителем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 | ##### Разработка математической модели Тритрона ##### Электронный конструктор E-Tutor - Разработка комплекса оригинальных компьютерных программ выявления знаний специалистов разработчиков на этапе 1. - Разработка методики «Обучение Действием», привлечение молодежи к работе - Переход опытных сотрудников коллектива в режим «Тьюторство» и организация сдачи темы «Чисто Молодежным» коллективом Разбросать по этапам эту часть | Промежуточный научно-технический отчет. Финансовый отчет. Акт сдачи-приемки работ по этапу. | 15.09.2009 - 31.12.2010 | 2 500 000 | - |
|  |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Разработка математических, конструкторских и технологических моделей. Планирование и проведение предварительных экспериментов | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета) ##### Разработка математической модели Тритрона. ##### Получение основных соотношений для системного представления ЭОС Тритрона ##### Разработка модели катодной эмиссии в СВЧ режиме ##### Построение многопараметрической модели катодной системы из многих отдельных эмиттеров. - Организация экспериментов в СВЧ режиме на базе серийного Титрона ПП3-И для моделирования оконечного каскада ТВ передатчика. Исследование возможности дальнейшего повышения КПД выше исходной достигнутой цифры 75% на частоте 600 МГц. | Промежуточный научно-технический отчет. Финансовый отчет. Акт сдачи-приемки работ по этапу. | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 2 500 000 |  |
|  |  | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение Темы на уровне НИР | ##### Создание комплекса компьютерных программ расчета и оптимизации электронных параметров Тритрона ##### Предварительная разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт. Повышение эффективности передатчиков цифрового телевидения должно достигаться при одновременном снижении их стоимости в 2-3 раза. на режим (НИР). - Предварительная разработка технологического сопровождения. ##### Организация молодежного коллектива, выполняющего тему. | Промежуточный научно-технический отчет. Финансовый отчет. Акт сдачи-приемки работ по этапу. | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 2 500 000 |  |
|  |  | (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  |  |  |
| 4 | Этап 4 | ##### Повторение пунктов Этапа 2 как приборной ОКР расшифровать ##### Разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения. ##### Разработка технологического сопровождения ##### Экспериментальная отработка Тритрона - Подготовка к сдаче комиссии | Промежуточный научно-технический отчет. Финансовый отчет. Акт сдачи-приемки работ по этапу. | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 2 500 000 |  |
|  |  | (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  |  |  |
| 5 |  | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета) | Заключительный научно-технический отчет. Финансовый отчет. Акт сдачи-приемки работ по НИР. | 01.07.2011 - 15.11.2011 | 2 000 000 | - |
|  |  | ##### (указывается содержание работ, выполняемых за счет внебюджетных средств) |  |  | - |  |
| 2009 год 2010 год 2011 год ИТОГО** |  |  |  |  | 2 500 000 5 000 000 4 500 000 12 000 000 |  |

* при подготовке предложений рекомендуется распределять работы, выполняемые в течение календарного года, на два этапа (за исключением 2009 года, работы в котором рекомендуется выполнить в один этап).

**указывается итоговая сумма по каждому году и по государственному контракту в целом.

Ректор МИЭМ	_____________________ 	(Быков Д.В.)

(подпись)

## Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

НА ВЫПОЛНЕНИЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Разработка на уровне НИР  мультимедийного, интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам  на примере ОКР: Проектирование, создание и внедрение Тритронов – нового поколения ЭВП в диапазоне частот от 0 до 1000 МГц, при значительном улучшении параметров в сравнении с существующими отечественными и зарубежными  приборами

Аннотация ОКР: Предлагается замена Электронных ламп традиционной конструкции, Клистродов и Клистронов на частоту до 1000 МГц. При выходной мощности более киловатта Тритроны  перспективнее конструкций на основе твердого тела. Реализуются более высокая энергоэффективность, меньшие габариты, вес и стоимость. На данный момент Тритроны наиболее надежный компьютерный терминал для информационного управления  мощными процессами. Практический результат  ОКР: Разработка оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой  и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт при долговечности 40-50 тыс. часов. Повышение эффективности достигается при одновременном снижении стоимости усилителя в сравнении с твердотельным  в 2-3 раза.

---Разбросать по пунктам---

1. Актуальность и научная значимость выполнения научно-исследовательской работы, решаемые задачи

Актуальность: существование проблема и потребность в ее реализации

Наличие Постановлений Правительства и др. органов на эту тему

Соответствие перечню Приоритетных направлений науки и техники Рф и критическим технологиям. См. в конце

1.1  Это в перечень работНИР – Инструментарий. Вновь разработанный Электронный Конструктор E-Tutor  задает следующий рабочий алгоритм Обучения Действием.

1. Построение «Графа (дерева) Знаний» по рассматриваемой теме.

2. Запись ключевых слов текста и ключевых кодов Образов Образы (Icons) это – «Точки Графа» - «Листья на дереве», содержащие каждый тексты, картинки звуки, клипы и программные блоки. Особенность Листьев в конструкторе E-Tutor в том, что они помещаются в файлы, с соответствующими именами и автоматически воспроизводятся на экране компьютера.

3. Создание МиниАРМ - автоматизированного рабочего места пользователя. Организация входа «через ЭМУЛЯЦИЮ». в программные среды (AuthorWare, MathCAD, AutoCAD, M. Project),  которые могут потребоваться при работе.  Для реальной работы требуется десять «оконных цепочек», а не десять тысяч, как требуется при формальном обучении.

4.  Организация базовых Связей и базовых Тестов.

5. Мастерклассы, Документальные (ментальные) фильмы.  Для их создания в режиме самообучения могут привлекаться и школьники, настроенные на последующее взаимодействие.

6. Контроль работы на компьютере - Дневник «путешественника».

7. Перманентный антистрессовый мониторинг вычислением (преобразование Фурье) и оценкой Спектра клавишного взаимодействия с компьютером (в мире - аналогов нет).

- 1.2 ОКР – Прибор.	Тритрон – ВЧ и СВЧ модификация прибора Титрон. СВЧ электроника мощных ЭВП (электровакуумные приборы) была и пока остается одной из немногих отраслей, где отечественные теоретические исследования и разработки традиционно опережают зарубежные. Это, безусловно, относится к приборам типа Титрон, на которые Японией была куплена патентная лицензия. плазменными и электронными нагрузками

Применение титронов в высоковольтных источниках обеспечивает:

- предотвращение пробоя в нагрузке за счет высокого внутреннего сопротивления лампы и специальных характеристик управления, обеспечивающих срыв дуги в нагрузке (лавинообразный процесс не возникает)

- защиту источника питания, нагрузки и лампы при коротком замыкании нагрузки.

- безинерционный ввод в режим и вывод из режима по заданному закону.

- стабилизацию тока. напряжения или мощности.

- импульсную модуляцию тока малым управляющим напряжением

пучок и частые пробои. Ставится управляющий Титрон (Цепочка ПП2 – ПП1). Результат 60 кВ – стабильный режим, никаких пробоев. Вместо пробоев – электрополировка электродов искрениями в малые доли мкс, которые никак не влияют на режим.

Титроны - приборы коммутационного диапазона частот. Новое поколение этих приборов Тритроны работают на частотах 0-1000МГц. Титроны дают новую жизнь традиционным электронным лампам и Клистродам использующим мелкоструктурные сетки для «отсечки тока». Так, например, замена традиционных сеточных ламп в самой мощной в мире излучающей системе HAARP (Аляска) на Тритроны позволит уменьшить Энергозатраты на  10-15%. Выигрыш  в конкуренции с «твердым телом» нагляден для передатчиков цифрового телевидения на выходную мощность в несколько кВт. Недостатки твердотельных приборов: высокая стоимость, трудность получения выходной  мощности свыше киловатта, а главное, отсутствие линейности при мгновенном (малые доли мкс) броске входной .мощности в несколько раз. Такие броски характерны для цифрового режима с сотнями несущих частот. Сохранение линейности требует расчета киловаттного усилителя на мощность минимум в 5 кВт. По принципу работы Тритрона любой бросок входного сигнала автоматически обеспечивает линейный рост выходной мощности. Как «благодарность  твердому телу»  отметим, что успехи этих приборов в диапазоне мощностей в сотни Вт снижают требования к коэффициенту  усиления оконечного каскада, что дает дорогу Тритронам с КУ в 20 дБ.  Цепочка Твердотельный предкаскад – Тритрон успешно конкурирует с Клистронами на частотах до 1000 МГц. При аналогичных параметрах, уменьшаются вес, габариты, стоимость. Не менее перспективен Источник импульсной СВЧ мощности в единицы кВт для питания установок плазменной технологии с низковольтным управлением. Недостатки применяемых в  настоящее время для этой цели магнетронов – необходимость дорогостоящего импульсного модулятора и зависимость режима работы магнетрона от технологического режима нагрузки (затягивание частоты).  В Тритроне модуляторная лампа с низковольтным управлением (от «твердого тела») в едином приборе с источником излучения.  В СВЧ режиме существенным преимуществом Тритрона перед сеточной лампой или клистродом является группировка эмитированного «пакета» электронов. Она имеет место  в процессе движения с небольшой скоростью в пространстве трех электродов. Более качественный пакет электронов дает выигрыш в КПД, КУ и полосе частот.

- 2. Краткий анализ состояния исследований (в Российской Федерации и за рубежом) в предметной области лота (в том числе сравнение с существующими аналогами), оценка новизны и перспективности реализации предлагаемых походов для достижения цели работы (желательно с указанием литературных и иных источников, подтверждающих сделанные оценки).

2.1 Электронный Инструментарий, созданный в данной теме, использует  американскую программную среду Adobe Macromedia Authorware, но после компиляции в формат EXE не требует покупки и установки этой среды. В России – аналогов нет.

2.2 Титроны и Тритроны не имеют зарубежных аналогов, сеточные лампы и клистроды, выпускаемые России и за рубежом, имеют существенно худшие параметры. . Титроны серийно выпускаются на двух заводах, к настоящему времени выпущено более 60 тысяч приборов различных номиналов.  Замена существующих сеточных ламп и клистродов на Тритроны может на 10-15% поднять энергоэффективность мощных ЭВП в различных диапазонах частот: частоты режимов модуляции, ВЧ, СВЧ.

Описать ваш оригинальный подход кратко.

3. Описание основных планируемых работ (поэтапно).

Этап 1. НИР	01.06.2009 - 31.12.2009

##### Разработка образовательной составляющей концепции НОЦ – Электронный конструктор E-Tutor

- Разработка комплекса оригинальных компьютерных программ, ориентированных на систему образования России, выводящих НОЦ на применение наиболее перспективных ИКТ.

- Разработка методики «Обучение Действием», привлечение молодежи к работе

- Переход опытных сотрудников коллектива в режим «Тьюторство»  и организация сдачи темы «Чисто Молодежным» коллективом

Этап 2. НИР	01.01.2010 - 30.06.2010

##### Разработка математической модели Тритрона

##### Получение основных соотношений для системного представления ЭОС Тритрона

##### Разработка модели катодной эмиссии в СВЧ режиме

##### Построение многопараметрической модели катодной системы из многих отдельных эмиттеров.

- Организация экспериментов в СВЧ режиме на базе серийного Титрона ПП3-И для моделирования оконечного каскада ТВ передатчика. Исследование возможности дальнейшего повышения КПД выше исходной достигнутой цифры 75% на частоте 600 МГц.

Этап 3. НИР	01.01.2010 - 30.06.2010

##### 1. Создание комплекса компьютерных программ расчета и оптимизации электронных параметров Тритрона

##### 2. Предварительная разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой  и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт. Повышение эффективности передатчиков цифрового телевидения должно достигаться при одновременном снижении их стоимости в 2-3 раза. на режим (НИР).

- Предварительная разработка технологического сопровождения.

4.   Предварительная организация молодежного коллектива, выполняющего тему.

5. Предварительная проработка Компьютерного обеспечения образовательной среды

Этап 4. ОКР	01.07.2010 - 31.12.2010

##### Повторение пунктов Этапа 2 как приборной НИОКР

##### Разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения.

##### Разработка технологического сопровождения

##### Экспериментальная отработка Тритрона

- Подготовка НИР к сдаче комиссии

4. Обоснование достижения требуемого качества работ (создаваемой научной и/или научно-технической продукции)

(в качестве обоснования могут быть приведены:

– применяемые технологии и методы выполнения работ;

ссылка на сайт где есть теория

Теория Титронов коммутационного назначения распространятся на ВЧ и СВЧ Тритроны.  Эти  приборы прямо от компьютера задают информационный  сигнал или мощное излучение на нагрузку или в окружающее пространство. Теория позволяет воспроизводить любой прибор из параметрического ряда

– достижение или превышение заданных индикаторов и показателей; описать индикаторы к.т.н -2, кол-во публикации -5 и т.д

Все базовые параметры (КПД, КУ, Долговечность, внутреннее токооседание), а также  массогабаритные и стоимостные  характеристики  существенно превосходят данные сеточных ламп и клистродов, а при выходной мощности более киловатта данные твердотельных приборов.

– другие аспекты выполнения работ, направленные на обеспечение качества научной и/или научно-технической продукции (с учетом содержания соответствующего критерия оценки заявок на участие в конкурсе).

. Будет завершена разработка мультимедийного интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам (НИР) на примере проекта «ТРИТРОН» (НИОКР)

5. Описание ожидаемых результатов (модель, экспериментальный образец и т.д. Рекомендуемый классификатор наименований результатов приведен на сайте Базы данных РНТД Федерального агентства по науке и инновациям: http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php.) и использования их  в образовательном процессе.

5.1 По итогам работы будут представлены: Действующий образец Тритрона в соответствии с ТЗ, техническая и технологическая документация, рекомендации по организации серийного производства.

5.2 Комплекс компьютерных программ в качестве мультимедийного интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам.

## 5.3 Результаты работы студентов и молодых специалистов в виде электронной Базы данных, сопровождающей разработку Тритрона.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 			_________________ (Фамилия И.О.)

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

Разработка мультимедийного интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам (НИР) на примере проекта «ТРИТРОН» (НИОКР): Проектирование, создание и внедрение – нового поколения ЭВП в диапазоне частот от 0 до 1000 МГц, существенно превышающих по параметрам отечественные и зарубежные Электронные лампы и Клистроды. При выходной мощности более киловатта Тритроны  перспективнее конструкций на основе твердого тела. Реализуются более высокая энергоэффективность, меньшие габариты, вес и стоимость. На данный момент Тритроны наиболее надежный компьютерный терминал для информационного управления  мощными процессами. Практический результат  НИОКР: Разработка оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой  и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт при долговечности 40-50 тыс. часов. Повышение эффективности достигается при одновременном снижении стоимости усилителя в сравнении с твердотельным  в 2-3 раза.

шифр

1. Основание для проведения научно-исследовательской работы (НИР)

Решение Конкурсной комиссии Роснауки № __ (протокол от «___» 2009 г.

№ ______).

Начало работ: 15 сентября 2009 г.

Окончание работ: 15 ноября 2011 г.

2. Головной исполнитель и соисполнители НИР:

Головной исполнитель:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)», Москва

Соисполнители:

Федеральное государственное унитарное предприятие «НПП «ТОРИЙ», Москва.  Ведет разработку Тритрона, и организует  на своей территории подготовку молодых специалистов

(Указывается полное наименование каждого соисполнителя, город расположения и виды выполняемых работ. Согласно календарного плана)

3. Цель выполнения НИОКР

(Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов)

Цель выполнения - создание Тритронов - нового поколения Титронов в диапазоне частот от 0 до 1000 МГц, существенно превышающих по параметрам отечественные и зарубежные сеточные электронные лампы: более высокая энергоэффективность, меньшие габариты, вес и стоимость.

Сохранение знаний высококвалифицированных специалистов и передача их

актуальность

Замена мирового парка сеточных ламп на Тритроны снизило бы на 10-15% Энергозатраты на их использование. СВЧ прототипом Тритронов можно было бы считать Клистроды, но именно в России (ФГУП «Торий») была предложена схема Клистрода в более эффективном «титронном варианте».  К сожалению, зарубежные Клистроды и их отечественные копии, использующие  мелкоструктурную сетку для отсечки тока, не смогли конкурировать с Клистронами и усилителями на основе твердого тела. По предварительным расчетам и экспериментам Тритроны не только опережают по совокупности параметров сеточные лампы, клистроды и усилители на основе твердого тела, но должны вытеснить собственно клистроны на частотах до  1000 МГц.  Поскольку Клистроды имеют меньший КУ, чем Клистроны, важным союзником оказываются здесь твердотельные предкаскады на мощность в десятки и сотни ватт. Таким образом, целью является проектирование и применение Тритронов (прототип - Титрон)  в диапазонах ВЧ и СВЧ с использованием новейших технологических разработок. Необходима  Оптимизация катодно – электродной системы, разработка конструкции цилиндрического типа, обеспечивающей простую замену  в рабочей схеме сеточной лампы, т.е. сохранение FFF (Fit, Form, Function). Итоговой целью является «Разработка оконечного каскада передатчика цифрового телевидения с линейной характеристикой, на выходную мощность единицы кВт, с КПД выше 70% (в экспериментальном приборе получен КПД 76% на частоте 600 МГц) и КУ 15-20 децибел». Пока, для цифрового ТВ планируются к серийному применению твердотельные приборы. Их недостатки: высокая стоимость, трудность получения выходной  мощности свыше киловатта, а главное, отсутствие линейности при мгновенном (сотые доли мкс) броске входной .мощности в несколько раз. Такие броски характерны для цифрового режима с сотнями несущих частот. Сохранение линейности требует расчета киловаттного усилителя на мощность порядка 5 кВт. В нашем устройстве 5 кратный бросок входного сигнала на столь короткий период времени обеспечит соответствующий рост выходной мощности. В то же время, успехи твердотельных приборов снижают требования к коэффициенту  усиления оконечного каскада, что дает дорогу Тритронам.

4. Основные требования к выполнению НИР

4.1. Состав разрабатываемой научной и/или научно-технической продукции: это состав титрона и состав электронного тьютора

- математические модели, методики и алгоритмы;

- конструкторская и технологическая  документация на экспериментальные Тритроны;

- экспериментальные макеты Тритронов;

- рабочие характеристики макетов;

- рабочий образец оконечного каскада усилителя для цифрового ТВ на мощность не менее 2 кВт;

- конструктор электронного образования E-Tutor на компакт диске в рабочем формате EXE,

- отчет о НИР, содержащий обоснование развиваемого направления исследований, изложение методик проведения исследований, а также описание полученных результатов.

4.2.	Требования по назначению научной и/или научно-технической продукции  это параметры ТЗ

Тритроны, как следующее поколение Титронов (выпущено уже более 60 тысяч Титронов), могут заменить их с увеличением долговечности до 30-50 тыс часов  в традиционных областях применения. Сюда относятся техника и технология на основе мощных вакуумных СВЧ приборов (например, РЛС), лазерная, рентгеновская техника, силовая энергетика, электронно - ионные технологии. К последним относятся электронно-лучевые сварка, плавка, напыление, размерная обработка, технологическое использование коронного разряда (пылеулавливание, озонирование, нанесение покрытий и т.д.). Тритроны, призваны заменить весь парк существующих и выпускаемых сеточных электронных ламп в диапазоне частот 0-1000 МГц. Это сократит энергозатраты на 10-15%. По нашим расчетам, именно на такие проценты уменьшаться затраты в самой мощной излучающей системе HAARP на Аляске, если заменить работающие там Лампы на серийные Титроны «Тропа».

4.3.	Основные характеристики НИОКР

В ходе выполнения НИР должны быть выполнена разработка мультимедийного интерактивного инструментария для выявления Знаний высококвалифицированных специалистов и передачи их студентам и молодым специалистам (НИР) на примере проекта «ТРИТРОН». Разработан и представлен Тритрон для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой  и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт при долговечности 40-50 тыс. часов. Повышение эффективности достигается при одновременном снижении стоимости усилителя в сравнении с твердотельным  в 2-3 раза.

4.4.  Требования к предоставлению информации

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику или уполномоченной им организации информацию о ходе и результатах реализации НИР, достигнутых значениях заданных мониторинговых индикаторов и показателей за отчетный период, выполнять требования по осуществлению ввода отчетных данных в информационную компьютеризированную систему Заказчика.

5.	Индикаторы и показатели

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов и показателей.

| № | Наименование индикатора | Ед. измер. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.1.1.1 | Количество кандидатов наук – исполнителей НИР, представивших докторские диссертации в диссертационный совет (нарастающим итогом) | чел. | 0 | 0 | 1 |
| И.1.1.2 | Количество аспирантов – исполнителей НИР, представивших кандидатские диссертации в диссертационный совет (нарастающим итогом) | чел. | 1 | 2 | 3 |
| И.1.1.3 | Количество студентов, аспирантов, докторантов и молодых исследователей, закрепленных в сфере науки, образования и высоких технологий (зачисленных в аспирантуру или принятых на работу в учреждения высшего профессионального образования, научные организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетической, авиационно-космической, атомной отраслей и иных приоритетных для Российской Федерации отраслей промышленности) в период выполнения НИР (нарастающим итогом) | чел. | 1 | 3 | 5 |
| И.1.1.4 | Количество исследователей – исполнителей НИР, результаты работы которых в рамках НИР опубликованы в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах | чел. | - | 2 | 3 |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |
| П.1.1.1 | Количество докторов наук – исполнителей НИР, работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР | чел. | 2 | 2 | 2 |
| П.1.1.2 | Количество молодых кандидатов наук – исполнителей НИР, работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР (как правило, соискателей ученой степени доктора наук) | чел. | 3 | 3 | 3 |
| П.1.1.3 | Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР | чел. | 3 | 3 | 3 |
| П.1.1.4 | Количество студентов, принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР | чел. | 4 | 4 | 4 |
| П.1.1.5 | Доля привлеченных на реализацию НИР внебюджетных средств от объема средств федерального бюджета | % | 20 | 20 | 20 |
| П.1.1.6 | Доля фонда оплаты труда молодых участников НИР (молодых кандидатов наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты труда по НИР | % | 50 | 50 | 50 |

6. 	Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(Приводится перечень планируемых результатов и объектов интеллектуальной собственности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии со статьей 1225 ГК РФ.

Рекомендуемый классификатор наименований результатов приводится на сайте базы данных РНТД Федерального агентства по науке и инновациям: http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php).

Патентные исследования должны быть проведены  в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Титроны защищены советскими свидетельствами и патентом в Японии. Тритроны не имеет аналогов в России и за рубежом,

Будут поданы заявки на патенты РФ

7.	Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам

Содержание основных работ:

(с выделением основных  работ, выполняемых головным исполнителем, каждым соисполнителем, а также указанием работ, проводимых за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Этап 1. НИР	01.06.2009 - 31.12.2009 Привести в соответствие с кал. планом

##### Разработка образовательной составляющей концепции НОЦ – Электронный конструктор E-Tutor

- Разработка комплекса оригинальных компьютерных программ, ориентированных на систему образования России, выводящих НОЦ на применение наиболее перспективных ИКТ.

- Разработка методики «Обучение Действием», привлечение молодежи к работе

- Переход опытных сотрудников коллектива в режим «Тьюторство»  и организация сдачи темы «Чисто Молодежным» коллективом

Этап 2. НИР	01.01.2010 - 30.06.2010

##### Разработка математической модели Тритрона

##### Получение основных соотношений для системного представления ЭОС Тритрона

##### Разработка модели катодной эмиссии в СВЧ режиме

##### Построение многопараметрической модели катодной системы из многих отдельных эмиттеров.

- Организация экспериментов в СВЧ режиме на базе серийного Титрона ПП3-И для моделирования оконечного каскада ТВ передатчика. Исследование возможности дальнейшего повышения КПД выше исходной достигнутой цифры 75% на частоте 600 МГц.

Этап 3. НИР	01.01.2010 - 30.06.2010

##### 1. Создание комплекса компьютерных программ расчета и оптимизации электронных параметров Тритрона

##### 2. Предварительная разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения с КПД выше 70%, линейной характеристикой  и КУ 15-20 децибел на мощность 3-5 кВт. Повышение эффективности передатчиков цифрового телевидения должно достигаться при одновременном снижении их стоимости в 2-3 раза. на режим (НИР).

- Предварительная разработка технологического сопровождения.

4.   Предварительная организация молодежного коллектива, выполняющего тему.

5. Предварительная проработка Компьютерного обеспечения образовательной среды

Этап 4. ОКР	01.07.2010 - 31.12.2010

##### Повторение пунктов Этапа 2 как приборной НИОКР

##### Разработка конструкции Тритрона как оконечного каскада усилителя для цифрового телевидения.

##### Разработка технологического сопровождения

##### Экспериментальная отработка Тритрона

Подготовка НИР к сдаче комиссии

- Проведение патентных исследований,

- Проведение технико-экономической оценки полученных результатов,

- Разработка программы внедрения результатов НИР в образовательный процесс.

8. Порядок сдачи-приемки результатов НИОКР

8.1. Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Роснауки.

8.2. Порядок сдачи-приемки результатов работы  должен соответствовать:

- при приемке этапа НИР – требованиям подраздела 5.7 ГОСТ 15.101-98;

- при приемке НИР в целом – требованиям пунктов 5.8.1 – 5.8.6 того же стандарта.

8.3. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем  Заказчику на этапах выполнения работ, определяется актами Роснауки.

8.4. Отчетная научно-техническая документация должна представлять собой промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

8.5 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

Приложение №3

Приоритетные направления

развития  науки, технологий и техники

в Российской Федерации

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 01 | Безопасность и противодействие терроризму |
| 02 | Живые системы |
| 03 | Индустрия наносистем и материалов |
| 04 | Информационно-телекоммуникационные системы |
| 05 | Перспективные вооружения, военная и специальная техника |
| 06 | Рациональное природопользование |
| 07 | Транспортные, авиационные и космические системы |
| 08 | Энергетика и энергосбережение |

ПЕРЕЧЕНЬ

критических технологий Российской Федерации

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 01 | Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии |
| 02 | Биоинформационные технологии |
| 03 | Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии |
| 04 | Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных |
| 05 | Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств |
| 06 | Клеточные технологии |
| 07 | Нанотехнологии и наноматериалы |
| 08 | Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом |
| 09 | Технологии биоинженерии |
| 10 | Технологии водородной энергетики |
| 11 | Технологии механотроники и создания микросистемной техники |
| 12 | Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы |
| 13 | Технологии новых и возобновляемых источников энергии |
| 14 | Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных объектов при угрозах террористических проявлений |
| 15 | Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации |
| 16 | Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы |
| 17 | Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов |
| 18 | Технологии производства программного обеспечения |
| 19 | Технологии производства топлив и энергии из органического сырья |
| 20 | Технологии распределенных вычислений и систем |
| 21 | Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф |
| 22 | Технологии создания биосовместимых материалов |
| 23 | Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления |
| 24 | Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов |
| 25 | Технологии создания и обработки кристаллических материалов |
| 26 | Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров |
| 27 | Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем |
| 28 | Технологии создания мембран и каталитических систем |
| 29 | Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской техники |
| 30 | Технологии создания электронной компонентной базы |
| 31 | Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии |
| 32 | Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных систем |
| 33 | Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания |
| 34 | Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых |

Участник размещения заказа должен представить свои предложения (но не менее одного человека).

Участник размещения заказа должен представить свои предложения (но не менее одного человека).

Под молодыми кандидатами наук, привлеченными к выполнению исследований и разработок, молодыми учеными, молодыми специалистами и молодыми исследователями понимаются штатные сотрудники организаций – исполнителей работ по НИР, а также лица, привлекаемые по договорам гражданско – правового характера, участвующие в выполнении работ по НИР, не достигшие 35 лет на момент окончания соответствующего отчетного периода.

Участник размещения заказа должен представить свои предложения (но не менее одного человека)